# Atlanticlifts - ROADMAP.md

## Objetivo

Este documento define el orden oficial de implementación del proyecto.

Claude Code deberá seguir estrictamente este roadmap.

No deberá avanzar a una fase posterior hasta completar y validar completamente la fase actual.

Cada tarea deberá marcarse como completada únicamente cuando:

- Compile sin errores.

- Pase ESLint.

- Pase TypeScript.

- Sea responsive.

- Funcione en Light y Dark Mode.

- Cumpla accesibilidad.

- Mantenga consistencia con PROJECT.md.

---

# Estado del Proyecto

Proyecto

██████████░░░░░░░░░░ 0%

---

# FASE 1 — Inicialización

Objetivo

Preparar el entorno de desarrollo.

## Tareas

☐ Crear proyecto con Vite + React + TypeScript

☐ Configurar Tailwind CSS

☐ Configurar ESLint

☐ Configurar Prettier

☐ Configurar Husky

☐ Configurar lint-staged

☐ Configurar alias (@)

☐ Configurar estructura de carpetas

☐ Configurar Dark Mode

☐ Configurar Theme Provider

☐ Configurar React Router

☐ Configurar React Helmet

☐ Configurar Framer Motion

☐ Configurar TanStack Query

☐ Crear README inicial

---

# FASE 2 — Sistema de Diseño

Objetivo

Crear todos los componentes reutilizables.

## Componentes Base

☐ Container

☐ Section

☐ Section Header

☐ Button

☐ Badge

☐ Card

☐ Icon Wrapper

☐ Divider

☐ Theme Toggle

☐ Loader

☐ Modal

☐ Input

☐ Textarea

☐ Select

☐ Video Player

☐ Image Component

☐ Animated Counter

☐ Scroll Indicator

☐ Floating WhatsApp

☐ Page Transition

---

# FASE 3 — Layout

Objetivo

Construir la estructura principal.

☐ Navbar

☐ Footer

☐ Layout Principal

☐ Navegación Sticky

☐ Drawer Mobile

☐ Scroll Spy

☐ Smooth Scroll

---

# FASE 4 — Hero

Objetivo

Construir la primera impresión del sitio.

☐ Hero Background

☐ Hero Content

☐ Hero Buttons

☐ Hero Video

☐ Hero Overlay

☐ Hero Indicators

☐ Scroll Indicator

☐ Responsive Hero

☐ Optimización del Hero

---

# FASE 5 — Landing Page

☐ Indicadores

☐ Nosotros

☐ Servicios

☐ Proceso

☐ Proyectos

☐ Clientes

☐ Testimonios

☐ CTA

☐ Contacto

☐ Footer Final

---

# FASE 6 — Formularios

☐ Validaciones

☐ Integración API

☐ Mensajes

☐ Loading

☐ Success

☐ Error

☐ Protección Spam

---

# FASE 7 — SEO

☐ Meta Tags

☐ Open Graph

☐ Twitter Cards

☐ Sitemap

☐ Robots

☐ JSON-LD

☐ Canonical

☐ Favicon

☐ Manifest

---

# FASE 8 — Optimización

☐ Lazy Loading

☐ Code Splitting

☐ Optimización imágenes

☐ Optimización videos

☐ Lighthouse

☐ Core Web Vitals

☐ Bundle Analysis

---

# FASE 9 — Accesibilidad

☐ Navegación teclado

☐ Focus

☐ ARIA

☐ Contraste

☐ prefers-reduced-motion

☐ Screen Readers

---

# FASE 10 — Testing

☐ Componentes

☐ Formularios

☐ Responsive

☐ Navegación

☐ Animaciones

☐ SEO

☐ Performance

---

# FASE 11 — Backend

☐ Configurar Express

☐ Configurar API

☐ Endpoint Contacto

☐ Envío Email

☐ Variables Entorno

☐ Logs

☐ Seguridad

---

# FASE 12 — Deploy

☐ Frontend

☐ Backend

☐ Dominio

☐ SSL

☐ Google Analytics

☐ Google Search Console

☐ Sitemap enviado

☐ Pruebas finales

---

# Definition of Done

Una tarea únicamente podrá marcarse como completada cuando:

✓ Funcione correctamente.

✓ Sea responsive.

✓ Sea accesible.

✓ Pase ESLint.

✓ Pase TypeScript.

✓ No genere warnings.

✓ Esté documentada si aplica.

✓ Cumpla PROJECT.md.

✓ Cumpla IMPLEMENTATION.md.

✓ Cumpla CLAUDE.md.

---

# Regla Final

La calidad tiene prioridad sobre la velocidad.

Es preferible completar menos tareas con excelencia que avanzar rápidamente generando deuda técnica.

Cada fase deberá dejar el proyecto en un estado estable, funcional y listo para continuar con la siguiente.